青盈 YouthGain 项目长期迭代完善思路（抛开比赛、结题答辩，面向真实可用产品持续演进）

核心底层定位不变：大学生财商 / 消费行为干预工具，行为科学驱动，确定性计算优先，大模型只做解释；严格避开持牌金融业务边界，永远不输出投资、资产配置、理财产品建议。

核心底层铁律（产品做大也不能破）

- 所有对决策产生影响的数字结果，全部来自确定性代码，LLM 永远只做语言包装，不参与计算；

- 不调用银行、微信、支付宝私有 API；所有消费数据来源 = 用户手动录入 + 用户自行导出 CSV 账单上传；

- 绝不输出理财、基金、负债优化、资产配置建议；只做消费行为后果测算、心理干预、行为习惯引导；

- 隐私优先：用户账单原始文件可选择上传后用完即删，不强制永久存储全部原始流水。

整体分成四大阶段：地基加固阶段 → 完整产品化阶段 → 体验与干预效果迭代阶段 → 生态与扩展演进阶段。每一个阶段明确：要做什么、解决什么真实痛点、什么坚决不做。

第一阶段：地基加固（现阶段优先完成，是后续一切完善的前提）

目标：内核、安全、数据层、基础业务逻辑彻底稳固，消除技术债务。

- 完成 decision_engine.py 决策内核 + 完备单元测试

  - 覆盖：日均结余、机会成本延期天数、目标可达性测算、应急金测算、多笔消费累计机会成本；

  - 完善大量边界分支：月结余≤0、收入波动、目标修改、中途新增储蓄目标、样本量不足判断；

  - 所有输出是结构化 JSON，不含任何自然语言；前端、AI 解释层全部复用同一套内核，杜绝多处逻辑不一致；

  - 每一个算法改动必须新增对应的单元测试用例。

- 安全漏洞彻底修复

  - JWT 完整验签、权限隔离：用户只能读写自己的数据，禁止越权访问他人账单；

  - 文件上传安全校验：CSV 账单上传做类型、大小、内容过滤，防止恶意文件上传；

  - 输入参数全局校验，防 SQL 注入；日志不记录用户金额、账单明细等敏感信息。

- 账单解析模块成熟化

  - 适配支付宝、微信导出 CSV 的多版本格式（官方会不定期调整导出表头，要做容错兼容）；

  - 商户名称→消费类别映射词典持续迭代；增加用户手动修正分类，用户修改的映射可以本地保存；

  - 可选 “解析完成后删除原始上传 CSV 文件”：解析提取结构化数据之后，原始账单文件服务器直接删除，只保留解析后的消费记录，降低隐私风险。

- 业务模块梳理，清理技术债务

  - 把旧的 AI 聊天模块解耦：AI 教练不再作为主流程入口，只是附属解释组件；

  - 心智评估（基线测量）降为可选功能，用户可以选择填 / 不填，不阻碍主流程使用；

  - 数据库 schema 优化：清理废弃字段，给消费记录、目标、行为规则建立合理索引；区分业务数据和仅用于演示的测试数据。

本阶段结束标志： 本地跑通完整闭环：上传账单 / 手动录入消费 → 决策引擎计算 → 机会成本、行为偏差指标输出 → LLM 做语言解释；全部单元测试通过；高危安全漏洞清零。

第二阶段：完整产品化阶段（面向真实大学生日常使用，不再是演示原型）

解决原型最大痛点：记账类产品最大敌人不是功能缺失，是用户流失；Fogg 行为模型补齐 M-A-P，建立可持续的使用动机。

2-1 核心业务功能完善

- 两套记录模式正式落地

  - 模式①：批量冷启动：上传 CSV 账单，一次性获得历史消费全貌；

  - 模式②：「犹豫消费」轻记录（主打日常高频）：不要求记每一笔流水，只记录纠结要不要花的消费。录入瞬间直接触发机会成本干预，把记录动作和干预触发合二为一，大幅降低用户负担。

- 实施意图 If-then 规则引擎完整实现 用户自定义触发条件，系统在消费录入时刻进行提醒： 示例：

  - 如果单笔消费 > 35 元，展示机会成本；

  - 如果生活费到账后 3 天内，弹出过往冲动消费统计； 规则支持开启 / 关闭、编辑、删除。规则引擎做成独立模块，方便后续新增条件。

- 认知偏差揭示器迭代

  - 严格样本阈值：数据量不足直接提示，禁止编造结论；

  - 偏差类型持续扩充：心理账户偏移、发薪后消费脉冲、深夜消费、高频小额积少成多、后悔消费聚类；

  - 每一条揭示都附带原始统计证据，用户可以点开查看自己哪些消费触发该结论，全部基于用户本人真实数据，不用通用大道理说教。

- 目标与心理账户体系完善

  - 支持多储蓄目标并行；每个目标拥有独立名字（旅行基金 / 考研设备基金，落实心理账户理论）；

  - 实现禀赋进步效应：新建目标给予少量初始虚拟进度，避免 0 进度带来的挫败；

  - 目标梯度效应：越靠近完成，UI 视觉强化进度提示；

  - 目标变更、暂停、归档逻辑，适配大学生现实：生活费变动、计划改变，不用删除目标。

- 复盘体系（解决 “用完即走”，提供回归产品的动机）

  - 周度、月度消费复盘，由 decision_engine 生成客观统计数据；

  - 复盘不是批评用户，只展示事实：本月哪些消费带来目标延期、哪些消费标记为 “值得”；

  - 复盘可以本地弹窗，也可以站内消息提醒；不强制推送。

2-2 AI 解释层规范化（严格守住边界）

- LLM 只接收内核输出的结构化 JSON，绝对不直接把原始账单流水喂给大模型；传给大模型只有计算后的指标、统计值；保护用户原始消费隐私。

- 设置严格 Prompt 约束：禁止输出任何理财、投资、负债处置建议；只允许解释这套数字对用户消费行为意味着什么。

- 提供 “关闭 AI 解释” 开关，用户可以完全关掉大模型，只看系统原始数字结果，完全不依赖 LLM 服务。

- 大模型异常降级：当大模型接口超时 / 报错，直接展示原生文字版计算结果，产品不崩溃。

2-3 隐私与用户可控（真实产品必不可少）

- 完整的数据导出：用户可以一键导出自己全部消费记录、目标数据；

- 账号注销逻辑：注销后，服务器彻底清除该用户全部业务数据；

- 权限提示：上传账单弹窗明确告知：“系统解析账单提取消费记录，原始 CSV 文件可选择解析后立即删除，服务器不会留存你的原始账单”。

本阶段结束标志：一个大学生可以真实连续使用数周；有冷启动、日常记录、规则提醒、月度复盘完整链路；可以关闭 AI 正常使用；隐私、权限全部闭环。

第三阶段：体验与干预效果迭代（从 “能跑” 走向 “真的可以改变行为”）

原型只能保证功能跑通；这个阶段重点打磨行为干预有效性，而不是堆更多新功能。

- 行为反馈文案体系整体迭代，对齐行为科学结论

  - 损失厌恶：多用「会让你少存 XX 元」，少用「你多花了 XX 元」；

  - 拒绝道德评判：删除 “浪费、不该消费、错误” 这类词，只陈述客观数字事实；

  - 区分事实提示 vs 主观评判，全部 UI 文案统一审核。

- 留存机制迭代，拒绝排行榜，优先朋辈互助小组（同特征用户匿名对比）

  - ❌ 不做消费金额排行榜，容易攀比、打击人；

  - ✅ 朋辈互助小组：只和背景相似的大学生做匿名聚合统计对比，看不到任何人个人明细。例如 “和你生活费区间相似的同学，该类消费平均占比 XX%”；全部是聚合数据，保护隐私；

  - 小组可以做打卡、共同储蓄目标，完全可选，用户可以不加入任何小组。

- 后悔回访流程优化

  - 消费过一段时间后，温和回访：这笔消费现在看值不值得；

  - 回访结果回输到决策引擎，用于识别 “后悔消费聚类”；

  - 回访不骚扰，频率可控，用户可以关掉回访提醒。

- 可观测的效果度量模块（研究属性） 系统本地统计匿名聚合指标（用户可选择是否参与）：

  - 变动支出的变化、后悔消费占比变化； 不用于广告，只用于评估这套干预工具到底有没有效果。

- 多端适配打磨 大学生大量用手机，Web 端做好移动端响应式；可以后续考虑 PWA，手机桌面快捷方式，不用下载 APP。

本阶段核心：不要疯狂加功能，反复打磨现有干预链路；很多同类产品死掉不是缺少功能，而是干预生硬、造成用户心理压力，导致卸载。

第四阶段：生态与扩展演进（远期，前三个阶段完成之后再考虑）

永远守住边界：依然不碰金融业务，定位始终是消费行为、财商教育工具。

- 对接高校财商教育场景

  - 提供教师侧聚合统计视图（必须获得学生授权，完全匿名），用于高校财商课程教学；看不到学生个人明细，只有班级聚合统计。

  - 配套课程案例、行为经济学阅读材料，作为课堂配套工具。

- 扩展行为模板库 预置一批适合大学生的 If-then 实施意图模板，用户一键选用，不用全部手写规则。

- 数据本地化增强（可选） 探索浏览器端本地计算模式：部分计算逻辑在用户浏览器完成，消费数据不上传到后端服务器，最大化隐私保护（技术复杂度高，属于远期）。

- 插件 / 开放能力 把 decision_engine 核心计算能力封装，允许上层做自定义展示，但是依然禁止把内核用于金融理财测算。

🚫 明确：无论项目做到多完善，坚决不做的事情（红线，踩了产品合规直接报废）

- ❌ 绝不输出任何理财、基金、股票、保险、存款利率、债务优化建议；

- ❌ 绝不对接银行、支付平台 API 拉取用户数据；只接受用户自己导出的账单；

- ❌ 不做借贷、分期相关功能；

- ❌ 不做个人信用评估；

- ❌ 不把用户消费数据对外售卖、给第三方；

- ❌ 不做个人资产投资收益测算。

开发执行优先级简版（抛开比赛，真实产品迭代顺序）

- 加固地基：decision_engine 内核 + 单元测试 → 安全修复 → CSV 账单解析完善

- 产品化闭环：轻量犹豫消费记录 → If-then 规则引擎 → 认知偏差揭示器 → 周 / 月度复盘 → AI 解释层（后置）

- 体验与干预优化：文案体系、朋辈匿名小组、回访机制、移动端适配

- 远期：高校教学配套、模板库、本地计算探索